### Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Белокалитвинского городского поселения» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | X | X | X | 81 012,3 | 84 916,0 | 1 346,9 | 183 569,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий БГП | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 003,4 | 5 003,4 | 763,4 | 4 240,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства туристических объектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение уровня вовлечения граждан для соучастия в мероприятиях по благоустройству общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги строительного контроля | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение качества строительного и авторского контроля по объектам благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 120,0 | 1 120,0 | - | 1 120,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства) | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация инициативных проектов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 460,4 | 6 137,6 | 183,3 | 5 954,3 |
|  | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и содержание территории | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 428,5 | 2 623,8 | 400,2 | 2 223,6 |
|  | Основное мероприятие 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды («Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского») | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70 000,0 | 70 000,00 | - | 70 000,0 |
|  | Основное мероприятие 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | 31,2 | - | 31,2 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | 81 012,3 | 84 916,0 | 1 346,9 | 83 569,1 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.