- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 31,9 | 18,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Увеличение доли объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории Белокалитвинского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 31,9 | 18,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 <3> | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 11,9 | 11,9 | 6,8 | 5,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание приборов учета коммунальных ресурсов | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Повышение эффективности использования энергоресурсов в органам местного самоуправления и организациях бюджетной сферы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11,9 | 11,9 | 6,8 | 5,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 <3> | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 14 983,8 | 14 983,8 | 11 118,8 | 3 865,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение условий энергосервисного контракта в части оплаты экономии электрической энергии | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | экономия электроэнергии после замены устаревших светильников на светильники с натриевыми лампами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14 977,0 | 14 977,0 | 11 115,0 | 3 862,0 |
|  | Телекоммуникационные услуги по передаче данных | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | экономия электроэнергии после замены устаревших светильников на светильники с натриевыми лампами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,8 | 6,8 | 3,8 | 3,0 |
|  | Контрольное событие программы | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 15 045,7 | 15 045,7 | 11 157,5 | 3 888,2 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.