

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.03.2025 № 115

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 629**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 07.08.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения» и распоряжением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.11.2018 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского городского поселения Стацуру А.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского

городского поселения

от 12.03.2025 № 115

«Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского

городского поселения

от 03.12.2018 № 629

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Белокалитвинского городского поселения.

Белокалитвинское городское поселение располагает большим потенциалом повышения своей инвестиционной привлекательности и инновационным потенциалом.

Транспорт - одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Белокалитвинского городского поселения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы

в сфере реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

Основными приоритетами являются:

• Обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами.

• Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Белокалитвинского городского поселения.

• Обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

• Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них).

• Выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог).

• Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

• Увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Стратегия муниципальной программы:

* Повышение безопасности дорожного движения.

Цель муниципальной программы:

• Количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

• Количество километров, отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

• Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Белокалитвинского городского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2030 году до 0 человек на 100 тыс. населения.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Белокалитвинского городского поселения;

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году до 0 человек на 100 тыс. населения;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2025 году до 16 %, к 2030 до 15 %.

II. Паспорт

муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Стацура Алексей Александрович, заместитель главы Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Рыковская Людмила Павловна, главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Белокалитвинского городского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 2 171 707,5 тыс. рублей:  этап I: 604 805,1 тыс. рублей;  этап II: 1 566 902,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид пока-зателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| зна-чение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белокалитвинском городском поселении | ОМСУ | убывание | процентов | статис-тичес-кий | 16 | 2023 год | 16 | 16 | 16 | 15 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»,  Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - |
| 1.2. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | ОМСУ | убывание | человек | статистический | 1 | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

\* - Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов | | | | | | |
| 1.1. Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения»  Куратор – Стацура Алексей Александрович, заместитель главы Администрации Белокалитвинского городского поселения  Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечен прирост протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и искусственных сооружений на них | | повышение качества дорожной сети  за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции  автомобильных дорог | | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белокалитвинском городском поселении | |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белокалитвинском городском поселении | |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»  (всего), в том числе: | 166 926,0 | 43 422,5 | 1 356 553,9 | 1 566 902,4 |
| местный бюджет | 49 175,4 | 43 422,5 | 56 553,9 | 149 151,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 106 700,5 | 0,0 | 1 300 000,0 | 1 406 700,5 |
| бюджет Белокалитвинского городского района | 11 050,1 | 0,0 | 0,0 | 11 050,1 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1 313 131,4 | 1 313 131,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 13 131,4 | 13 131,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 |
| бюджет Белокалитвинского городского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: | 166 926,0 | 43 422,5 | 43 422,5 | 253 771,0 |
| местный бюджет | 49 175,4 | 43 422,5 | 43 422,5 | 136 020,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 106 700,5 | 0,0 | 0,0 | 106 700,5 |
| бюджет Белокалитвинского городского района | 11 050,1 | 0,0 | 0,0 | 11 050,1 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | - | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | возрастание | МП | километров | 0,1 | 2023 | \* | \* | \* | \* | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - |
| 1.2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского городского поселения | возрастание | МП | километров | 100,9 | 2023 | \* | \* | \* | \* | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - |
| 1.3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | километров | 84,8 | 2023 | \* | \* | \* | \* | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - |

<\*> Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  Строительство автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, в том числе: | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | - | 2023 | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры), в том числе: | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5  Проектирование автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, изготовление технической документации (разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, изготовление технической документации) | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6  Проектирование автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  (всего), в том числе: | Х | 166 926,0 | 43 422,5 | 43 422,5 | 253 771,0 |
| местный бюджет | 49 175,4 | 43 422,5 | 43 422,5 | 136 020,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 106 700,5 | 0,0 | 0,0 | 106 700,5 |
| бюджет Белокалитвинского района | 11 050,1 | 0,0 | 0,0 | 11 050,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1  Строительство автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х |  |  |  |  |
| бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры), в том числе: |  | 121 090,5 | 43 422,5 | 43 422,5 | 207 935,5 |
| местный бюджет | 951 0409 05 4 01 9Д121 240 | 47 007,9 | 43 422,5 | 43 422,5 | 133 852,9 |
| 951 0409 05 4 01 SД061 240 | 630,4 | 0,0 | 0,0 | 630,4 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 951 0409 05 4 01 SД061 240 | 62 402,1 | 0,0 | 0,0 | 62 402,1 |
| бюджет Белокалитвинского района | 951 0409 05 4 01 9Д140 240 | 11 050,1 | 0,0 | 0,0 | 11 050,1 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения), в том числе: | Х | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 951 0409 05 4 01 9Д122 240 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5  Проектирование автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, изготовление технической документации (разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, изготовление технической документации) | Х | 939,5 | 0,0 | 0,0 | 939,5 |
| местный бюджет | 951 0409 05 4 01 9Д141 240 | 939,5 | 0,0 | 0,0 | 939,5 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 6  Проектирование автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) | Х | 44 746,0 | 0,0 | 0,0 | 44 746,0 |
| местный бюджет | 951 0409 05 4 01 SД051 410 | 447,6 | 0,0 | 0,0 | 447,6 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 951 0409 05 4 01 SД051 410 | 44 298,4 | 0,0 | 0,0 | 44 298,4 |
| бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  Строительство автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, в том числе: | Х | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) | Х | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 2.1  «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 2.2  «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 2.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 2.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 2.5 «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2026 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 2.6.  «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 2.7 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2026 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 2.8 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2026 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 2.9  «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2027 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 2.10 «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 2.11 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2027 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 2.12 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2027 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 3  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения) | Х | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 3.1  «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 3.2  «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 3.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 3.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Мероприятие (результат) 4  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | Х | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Мероприятие (результат) 5  Проектирование автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, изготовление технической документации (разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, изготовление технической документации) | Х | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 5.1  «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.23 | Контрольная точка 5.2  «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.24 | Контрольная точка 5.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.25 | Контрольная точка 5.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.26 | Мероприятие (результат) 6  Проектирование автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) | Х | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.27 | Контрольная точка 6.1  «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.28 | Контрольная точка 6.2  «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.29 | Контрольная точка 6.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.30 | Контрольная точка 6.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | Отдел муниципального хозяйства (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | информация отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |