\_\_

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2022 года №116

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 №130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Белокалитвинского

городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

Приложение

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 18 марта 2022 № 116

Отчет о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы».

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-выполнен комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог,

-выполнен комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений,

- изменение параметров автомобильных дорог общего пользования.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

- подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения»;

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения».

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» реализованы мероприятия, направленные на формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Белокалитвинского городского поселения.

На данные мероприятия были запланированы средства в объеме 68 024,3 тыс. рублей, исполнение 56 640,5 тыс. рублей (83,3%). Экономия по данному мероприятию образовалась в результате проведенных конкурсных процедур, а также в результате расторжения муниципального контракта ввиду невозможности выполнения работ по объекту.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» были реализованы мероприятия, направленные на создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белокалитвинском городском поселении

На данные мероприятия были запланированы средства в объеме 3 799,6 тыс. рублей, исполнение 3 503,1 тыс. рублей (92,2%). Экономия по данному мероприятию образовалась в результате проведенных конкурсных процедур.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1 к годовому отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2021 год

В целях контроля за эффективностью Программы выделен ряд значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Белокалитвинскому городскому поселения приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,84.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 0,84, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы».

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной систем» за 2021 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/(ФИО)) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | Отремонтировать 5 км дорог | Отремонтировано 5 км дорог | - |
| Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 01.12.2021 | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | Обеспечение проектной документацией по объектам капитального ремонта | Обеспечение проектной документацией по объектам капитального ремонта | - |
| Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 01.12.2021 | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 01.12.2021 | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 01.12.2021 | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 01.12.2021 | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | Контроль качества работ | Контроль качества работ |  |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка проекта организации дорожного движения | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 01.12.2021 | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | - |
| Основное мероприятие 2.2 Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | - |
| Основное мероприятие 2.3  Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Начальник ОМХ Т.М. Кузнецова  Гл. Специалист ОМХ  О.Ю. Мигачева | 01.12.2021 | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | |  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью | Фактические  расходы (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 71 823,9 | 63 965,1 | 60 143,6 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | |
| районный бюджет | 14 581,3 | 14 581,3 | 13 238,6 | |
| местный бюджет | 49 383,8 | 49 383,8 | 46 905,0 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | всего | 68 024,3 | 60 165,5 | 56 640,5 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | |
| районный бюджет | 13 904,2 | 13 904,2 | 12 561,5 | |
| местный бюджет | 46 261,3 | 46 261,3 | 44 079,0 | |
| Основное мероприятие 1.1  содержание внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | всего | 35 609,7 | 35 609,7 | 34 956,0 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | - | - | - | |
| районный бюджет | - | - | - | |
| местный бюджет | 35 609,7 | 35 609,7 | 34 956,0 | |
| Основное мероприятие 1.2  Ремонт внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | всего | 21 995,8 | 21 995,8 | 20 499,4 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | - | - | - | |
| районный бюджет | 13 904,2 | 13 904,2 | 12 561,5 | |
| местный бюджет | 8 091,6 | 8 091,6 | 7 937,9 | |
| Основное мероприятие 1.3  капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | всего | 1 327,3 | 1 327,3 | 960,8 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | - | - | - | |
| районный бюджет | - | - | - | |
| местный бюджет | 1 327,3 | 1 327,3 | 960,8 | |
| Основное мероприятие 1.4  Проектные работ по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1 129,0 | 1 129,0 | 200,0 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | - | - | - | |
| районный бюджет | - | - | - | |
| местный бюджет | 1 129,0 | 1 129,0 | 200,0 | |
| Основное мероприятие 1.5  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 7 938,2 | 79,4 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | - | - | 0,0 | |
| областной бюджет | 7 858,8 | - | 0,0 | |
| районный бюджет | - | - | 0,0 | |
| местный бюджет | 79,4 | 79,4 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.6  Проектные работы по строительству и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | - | - | - | |
| районный бюджет | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | |
| Основное мероприятие 1.7  Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | всего | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | - | - | - | |
| районный бюджет | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | |
| Основное мероприятие 1.8  Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 24,3 | 24,3 | 24,3 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | - | - | - | |
| районный бюджет | - | - | - | |
| местный бюджет | 24,3 | 24,3 | 24,3 | |
| Подпрограмма 2  Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения | всего | 3 799,6 | 3 799,6 | 3 503,1 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | |
| областной бюджет | - | - | - | |
| районный бюджет | 677,1 | 677,1 | 677,1 | |
| местный бюджет | 3 122,5 | 3 122,5 | 2 826,0 | |
| Основное мероприятие 2.1  Разработка проекта организации дорожного движения | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| районный бюджет | - | - | - | |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Основное мероприятие 2.2.  Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | всего | 3 062,9 | 3 062,9 | 2 766,5 | |
| районный бюджет | 677,1 | 677,1 | 677,1 | |
| местный бюджет | 2 385,8 | 2 385,8 | 2 089,4 | |
| Основное мероприятие 2.3.  Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | всего | 726,7 | 726,7 | 726,6 | |
| районный бюджет | - | - | - | |
| местный бюджет | 726,7 | 726,7 | 726,6 | |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2021 год

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова­ния местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, | проц. | 54,4 | 54,9 | 54,9 | - |
| 2. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 3 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0,0 | 1,0 | 0,0 | строительство не производилось |
| 1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,0 | 1,0 | 0,0 | реконструкция не производилась |
| 1.4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,08356 | 1,0 | 5,0 | - |
| 1.5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского городского поселения | км | 57,158 | 60 158 | 57,158 | строительство не производилось |
| 1.6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 47,158 | 50,344696 | 50,344696 | - |
| 1.7 | Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Белокалитвинского городского поселения на 31 декабря отчетного года | процентов | 92 | 76 | 76 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 3 | 1 | 1 | - |

-------------------------------