РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.05.2023	№ 105

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.12.2022 № 269

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.12.2022 № 269 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения			Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела                                                        М.В.Баранникова

Приложение 1

к распоряжению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 26.05.2023 года № 105

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет |  | федеральный бюджет | районный бюджет |  | Местный бюджет |  | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; | Х | 208 732,3 | 160 503,9 |  | - | 9 618,0 |  | 38 610,4 |  | - |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 40 138,7 | - |  | - | 3 000,0 |  | 37 138,7 |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Ремонт павильонов автобусных остановок | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 135 090,5 | 128 061,6 |  | - |  | 6 290,2 |  | 738,7 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 32 770,1 | 32 442,3 |  | - |  | 327,8 |  | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Обеспечение проектной документацией работ по объектам капитального ремонта | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.6 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Обеспечение проектной документацией работ по объектам строительства и реконструкции | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.7 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Обеспечение технической документации автомобильных дорог | 01.01.2023-31.12.2023 | 50,0 | - |  | - | - |  | 50,0 |  | - |
| 1.8 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог | 01.01.2023-31.12.2023 | 683,0 | - |  | - | - |  | 683,0 |  | - |
| 1.9 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Х | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Основное мероприятие | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Х | 3 818,8 | - |  | - | 1 063,9 |  | 2 754,9 |  | - |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект организации дорожного движения | Основное мероприятие | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2023-31.12.2023 | 50,0 | - |  | - | - |  | 50,0 |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие Оборудование лично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 868,8 | - |  | - | 1 063,9 |  | 1 804,9 |  | - |
| 2.3 | Основное мероприятие Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2023-31.12.2023 | 900,0 | - |  | - | - |  | 900,0 |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Белокалитвинского городского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети на территории Белокалитвинского городского поселения | X | 212 551,1 | 160 503,9 |  | - | 10 681,9 |  | 41 365,3 |  |  |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.