РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.06.2022	№ 108

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 17.12.2021 № 256

В соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского городского поселения от 21.07.2021 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 17.12.2021 №256 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецову Т.М.

| Глава Администрации Белокалитвинского городского поселения |  | Н.А. Тимошенко |
| --- | --- | --- |
| Верно: Начальник общего отдела |  | М.В. Баранникова |  |

Приложение

к распоряжению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 01.06.2022 года № 108

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | районный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; отремонтировать 1,6 км автомобильных дорог | Х | 62 358,0 | 0,0 | - | 16 265,2 | 46 092,8 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 37 830,8 | 0,0 | - | 1 350,0 | 36 480,8 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Отремонтировать 1,6 км автомобильных дорог | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 21 203,2 | 0,0 | - | 14 915,2 | 6 288,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Капитально отремонтировать автомобильных дорог | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Обеспечение проектно документацией работ по объектам капитального ремонта | 01.01.2022-01.12.2022 | 2 449,0 | - | - | - | 2 449,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Построить и реконструировать - км автомобильных дорог | 01.01.2022-01.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.6 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Обеспечение проектно документацией работ по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2022-01.12.2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Обеспечение техническое документацией автомобильных дорог | 01.01.2022-01.12.2022 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | - |
| 1.8 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог | 01.01.2022-01.12.2022 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | - |
| 1.9 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. |  | 01.01.2022-01.12.2022 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Х | 6 070,4 | 0,0 | 0,0 | 3 390,0 | 2 680,4 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект организации дорожного движения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2022-01.12.2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие Оборудование лично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2022-01.12.2022 | 5 195,4 | 0,0 | 0,0 | 3 390,0 | 1 805,4 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2022-01.12.2022 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Белокалитвинского городского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети на территории Белокалитвинского городского поселения | X | 68 428,4 | 0,0 | 0,0 | 19 655,2 | 48 773,2 |  |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Начальник общего отдела                                                                                                                       М.В. Баранникова