

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29.11.2023 № 284

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.12.2022 № 269**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.12.2022 № 269 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение 1

к распоряжению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 29.11.2023 года № 284

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) |  | | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | областной  бюджет | | федеральный бюджет | районный бюджет | | Местный бюджет | | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; | Х | 209 431,8 | 153 234,9 | | - | 14 093,4 | | 42 103,5 | | - |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023  –  31.12.2023 | 45 777,9 | - | | - | 6 143,2 | | 39 634,7 | | - |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Ремонт павильонов автобусных остановок | 01.01.2023  –  31.12.2023 | 128 116,9 | 120 792,6 | | - | | 5 870,5 | | 1 453,8 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 01.01.2023  –  31.12.2023 | 32 770,1 | 32 442,3 | | - | | 327,8 | | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Проектные работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Обеспечение проектной документацией работ по объектам капитального ремонта | 31.08.2023 – 31.12.2023 | 220,0 | - | | - | | - | | 220,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | | - | - | | - | | - |
| 1.6 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Обеспечение проектной документацией работ по объектам строительства и реконструкции | - | - | - | | - | - | | - | | - |
| 1.7 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Обеспечение технической документации автомобильных дорог | 01.01.2023-31.12.2023 | 50,0 | - | | - | - | | 50,0 | | - |
| 1.8 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 496,9 | - | | - | - | | 2 496,9 | | - |
| 1.9 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Х | - | - | - | | - | - | | - | | - |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Основное мероприятие | Сокращение коли­чества до­рожно-транс­портных про­исшествий на дорогах местного значе­ния | Х | 5 553,9 | - | | - | 3 077,2 | | 2 476,7 | | - |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | Проект организации дорожного движения | Основное мероприятие | Сокращение коли­чества до­рожно-транс­портных про­исшествий на дорогах местного значе­ния | 01.01.2023-31.12.2023 | 130,0 | - | | - | - | | 130,0 | | - |
| 2.2 | Основное мероприятие Оборудование лично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Сокращение коли­чества до­рожно-транс­портных про­исшествий на дорогах местного значе­ния | 01.01.2023-31.12.2023 | 4 336,1 | - | | - | 3 077,2 | | 1 258,9 | | - |
| 2.3 | Основное мероприятие Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Сокращение коли­чества до­рожно-транс­портных про­исшествий на дорогах местного значе­ния | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 087,8 | - | | - | - | | 1 087,8 | | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Белокалитвинского городского поселения;  современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети на территории Белокалитвинского городского поселения | X | 214 985,7 | 153 234,9 | | - | 17 170,6 | | 44 580,2 | |  |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.