РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 февраля 2022 года                                                                                       № 28

г. Белая Калитва

| О внесении изменений в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 17.12.2021 № 256 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского городского поселения от 21.07.2021 № 137 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения».

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 17.12.2021 №256 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецову Т.М.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения			Н. А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела                                                       М.В. Баранникова

Приложение

к распоряжению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 28.02.2022 года №28

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | районный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; отремонтировать 1,6 км автомобильных дорог | Х | 53 018,0 | 0,0 | - | 13 592,2 | 39 425,8 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 35 325,8 | 0,0 | - | 0,0 | 35 325,8 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Отремонтировать 1,6 км автомобильных дорог | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 16 842,2 | 0,0 | - | 13 592,2 | 3 250,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Капитально отремонтировать автомобильных дорог | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Обеспечение проектно документацией работ по объектам капитального ремонта | 01.01.2022-01.12.2022 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Построить и реконструировать - км автомобильных дорог | 01.01.2022-01.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.6 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Обеспечение проектно документацией работ по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2022-01.12.2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Обеспечение техническое документацией автомобильных дорог | 01.01.2022-01.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог | 01.01.2022-01.12.2022 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | - |
| 1.9 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. |  | 01.01.2022-01.12.2022 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Х | 4 690,0 | 0,0 | 0,0 | 3 390,0 | 1 300,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект организации дорожного движения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2022-01.12.2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие Оборудование лично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2022-01.12.2022 | 3 840,0 | 0,0 | 0,0 | 3 390,0 | 450,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2022-01.12.2022 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М..,главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Белокалитвинского городского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети на территории Белокалитвинского городского поселения | X | 57 708,0 | 0,0 | 0,0 | 16 982,2 | 40 725,8 |  |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Начальник общего отдела                                                                                                                       М.В. Баранникова